Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 4. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022.

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 18/20), (dalje u tekstu: Program održavanja). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 13/22), (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Programa održavanja).

Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izviješće o izvršenju Programa održavanja. Izviješće o izvršenju Programa održavanja podnosi se zajedno s Izviješćem o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu.

Izvršenje po pojedinim programima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Komunalna djelatnost:** | Program (kn) | Izmjena i dopuna Programa (kn) | Izvršeno  (kn) |
| **1.** | **Usluge vještaka, odvjetnika i slično (A212302)** | **30.000,00** | **210.000,00** | **129.214,86** |
|  | Opis radova: usluge vještaka, odvjetnika i slično, koje se odnose na projekte komunalne infrastrukture. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.475,98 |
|  | - opći izvori: |  | 180.000,00 | 103.738,88 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Izdaci za javnu rasvjetu (A211901)** | **300.000,00** | **400.000,00** | **535.291,37** |
|  | Opis radova: utrošak za javnu rasvjetu na području Grada Korčule. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 300.000,00 | 400.000,00 | 535.291,37 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina (A211902)** | **100.000,00** | **571.851,00** | **619.038,44** |
|  | Opis radova: interventni radovi na održavanju javnih i zelenih površina na području Grada Korčule koje nisu planirani u Programima Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora za 2022., a koje ne obavlja KTD Hober d.o.o.. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.000,00 | 449.888,00 | 442.845,74 |
|  | - opći izvori: |  | 121.963,00 | 176.192,70 |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Renta za korištenje odlagališta otpada (A211910)** | **180.000,00** | **180.000,00** | **202.909,44** |
|  | Opis radova: godišnji trošak plaćanje rente Općini Lumbarda za odlaganje otpada na odlagalište Kokojevica u Lumbardi. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 180.000,00 | 47.998,00 | 54.106,93 |
|  | - ŽUC kapit.: |  | 132.002,00 |  |
|  | - opći izvori: |  |  | 148.802,51 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Prometna signalizacija (A211911)** | **400.000,00** | **107.775,00** | **130.337,72** |
|  | Opis radova: nabavka opreme i izvođenje radova na ugradnji prometne signalizacije i druge opreme na nerazvrstanim cestama navedenim u Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 6/12, 10/15, 10/18, 3/19, 6/21 i 11/21), (dalje u tekstu: Odluka). |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 120.000,00 | 107.775,00 | 130.337,72 |
|  | - ostale tekuće: | 280.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **Čišćenje i održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada (A211917)** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **999.999,96** |
|  | Opis radova: godišnji ugovor s KTD Hober d.o.o. o održavanju čistoće javnih površina, sustava javne rasvjete, javnih zelenih površina, svečane rasvjete i prometne signalizacije na području Grada Korčule. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 800.000,00 | 800.000,00 | 799.999,97 |
|  | - opći izvori: | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,99 |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | **Evidentiranje nerazvrstanih cesta (A211921)** | **500.000,00** | **50.000,00** | **49.892,39** |
|  | Opis radova: evidentiranje nerazvrstanih cesta sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Evidentiraju se nerazvrstane ceste navedene u Odluci. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 75.000,00 | 50.000,00 | 49.892,39 |
|  | - nacionalni fondovi: | 425.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **Uređenje sportskih i dječjih igrališta (A211922)** | **500.000,00** | **340.000,00** | **620.042,98** |
|  | Opis radova: izvođenje radova na održavanju dječjih i sportskih igrališta. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalni doprinos: | 25.000,00 |  | 265.720,02 |
|  | - EU - nacionalni fondovi: | 425.000,00 |  |  |
|  | - DNŽ tekuće: | 50.000,00 | 91.050,00 |  |
|  | - MRRFEU: |  | 248.950,00 |  |
|  | - opći izvori: |  |  | 203.922,96 |
|  | - kapitalne |  |  | 150.000,00 |
|  | - TD grad |  |  | 400,00 |
| **9.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica**  **– neutrošena sredstva iz 2021. godine (K212003)** | **100.000,00** | **587.710,00** | **587.709,79** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke prema Programima Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora koji su bili planirani Proračunom Grada Korčule za 2022. godinu, a koji nisu realizirani ili plaćeni u 2022. godini. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.000,00 | 587.710,00 |  |
|  | - komunalni doprinos: |  |  | 464.709,79 |
|  | - KD grad |  |  | 123.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **10.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica GK Stari Grad (A212008)** | **125.181,00** | **125.181,00** | **121.290,25** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Gradskog kotara Stari Grad za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 125.181,00 | 125.181,00 | 121.290,25 |
|  |  |  |  |  |
| **11.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica GK Sveti Antun (A212009)** | **94.392,00** | **94.392,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Gradskog kotara Sveti Antun za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 94.392,00 | 94.392,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Žrnovo (A212010)** | **100.152,00** | **100.152,00** | **95.865,63** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Žrnovo za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.152,00 | 100.152,00 | 95.865,63 |
|  |  |  |  |  |
| **13.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Žrnovo – Postrana (A212011)** | **67.401,00** | **67.401,00** | **55.484,38** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Žrnovo – Postrana za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 67.401,00 | 67.401,00 | 55.484,38 |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Medvinjak (A212012)** | **37.980,00** | **37.980,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Medvinjak za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 37.980,00 | 37.980,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **15.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Sveti Antun – Žrnovo (A212013)** | **32.427,00** | **32.427,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Sveti Antun - Žrnovo za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 32.427,00 | 32.427,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **16.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Račišće (A212014)** | **77.805,00** | **77.805,00** | **77.502,50** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Račišće za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 77.805,00 | 77.805,00 | 77.502,50 |
|  |  |  |  |  |
| **17.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Pupnat (A212015)** | **126.783,00** | **126.783,00** | **12.000,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Pupnat za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 126.783,00 | 126,783,00 | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **18.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Kneže (A212016)** | **46.008,00** | **46.008,00** | **33.612,50** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Kneže za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 46.008,00 | 46.008,00 | 33.612,50 |
|  |  |  |  |  |
| **19.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica MO Čara (A212017)** | **191.871,00** | **191.871,00** | **13.410,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta iz Odluke, sukladno Programu rada Vijeća Mjesnog odbora Čara za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 191.871,00 | 191.871,00 | 13.410,00 |
|  |  |  |  |  |
| **20.** | **Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica**  **– program Gradonačelnice (A212018)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **49.287,50** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule, navedenim u Odluci, koji nisu planirani u Programima Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 50.000,00 | 100.000,00 | 46.287,50 |
|  | - opći izvori: | 50.000,00 |  |  |
|  | - suf. građana: |  |  | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **21.** | **Programi GK i MO – neutrošena sredstva iz 2021. godine (A2122101)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju i gradnji komunalne infrastrukture prema Programima Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora koji su bili planirani Proračunom Grada Korčule za 2022. godinu, a koji nisu realizirani ili plaćeni u 2022. godini. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.000,00 | 50.000,00 |  |
|  | - opći izvori: |  | 50.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **22.** | **Program nabavke materijala i opreme (A212216)** | **160.000,00** | **160.000,00** | **67.800,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule navedenih u Odluci. Grad Korčula iz ove stavke financira nabavku materijala, a nadležno Vijeće gradskog kotara ili mjesnog odbora, koje i podnosi zahtjev za odobravanje ovih radova, izvodi radove sa građanima. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 160.000,00 | 160.000,00 | 64.975,00 |
|  | - suf. građana: |  |  | 2.825,00 |
|  |  |  |  |  |
| **23.** | **Program sufinanciranja (A212217)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **17.642,50** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule navedenih u Odluci. Grad Korčula iz ove stavke financira ½ troška nabavke materijala. Građani uplatom u proračun Grada Korčule financiraju također ½ troška nabavke materijala. Zahtjev za odobravanjem nabavke materijala podnosi nadležno Vijeće gradskog kotara ili mjesnog odbora, koje i organizira izvođenje radova. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: komunalna naknada: 50.000,00 kn, sufinanciranje građana: 50.000,00 kn. |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.742,50 |
|  | **-** sufinanciranje građana: | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.900,00 |
|  |  |  |  |  |
| **24.** | **Program Gradonačelnice (A212218)** | **80.000,00** | **80.000,00** | **11.037,50** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Korčule, koji nisu planirani u Programima Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.037,50 |
|  |  |  |  |  |
| **25.** | **Gradski kotar Stari Grad (A212201)** | **101.458,00** | **126.458,00** | **120.282,03** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća Gradskog kotara Stari Grad za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 101.458,00 | 126.458,00 | 118.282,03 |
|  | - opći izvori: |  |  | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **26.** | **Gradski kotar Sveti Antun (A212202)** | **74.870,00** | **93.570,00** | **47.057,29** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća Gradskog kotara Sveti Antun za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 74.870,00 | 68.570,00 | 29.675,00 |
|  | - opći izvori: |  | 25.000,00 | 17.382,29 |
|  |  |  |  |  |
| **27.** | **Mjesni odbor Žrnovo (A212203)** | **59.433,00** | **74.233,00** | **90.004,58** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Žrnovo za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 59.433,00 | 56.000,00 | 72.346,91 |
|  | - opći izvori: |  | 18.233,00 | 17.567,57 |
|  |  |  |  |  |
| **28.** | **Mjesni odbor Žrnovo - Postrana (A212204)** | **32.307,00** | **39.807,00** | **58.187,88** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Žrnovo **-**Postrana za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 32.307,00 | 35.307,00 | 52.337,88 |
|  | - opći izvori: |  | 4.500,00 | 5.850,00 |
|  |  |  |  |  |
| **29.** | **Mjesni odbor Medvinjak (A212205)** | **19.343,00** | **19.343,00** | **19.700,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Medvinjak za 2022. godinu. Za kompletan program (održavanje komunalne infrastrukture i druge namjene) planirano je 23.343,00 kn. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 19.343,00 | 19.343,00 | 15.875,00 |
|  | - opći izvori: |  |  | 3.825,00 |
|  |  |  |  |  |
| **30.** | **Mjesni odbor Sveti Antun – Žrnovo (A212215)** | **21.174,00** | **21.174,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Sveti Antun - Žrnovo za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 21.174,00 | 21.174,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **31.** | **Mjesni odbor Račišće (A212208)** | **53.948,00** | **67.448,00** | **66.762,24** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Račišće za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 53.948,00 | 63.448,00 | 60.567,56 |
|  | - opći izvori: |  | 4.000,00 | 6.194,68 |
|  |  |  |  |  |
| **32.** | **Mjesni odbor Pupnat (A212206)** | **51.742,00** | **64.242,00** | **50.822,13** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Pupnat za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 51.742,00 | 47.542,00 | 29.783,53 |
|  | - opći izvori: |  | 16.700,00 | 21.038,60 |
|  |  |  |  |  |
| **33.** | **Mjesni odbor Kneže (A212207)** | **26.074,00** | **31.074,00** | **16.803,00** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Kneže za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 26.074,00 | 26.074,00 | 13.215,73 |
|  | - opći izvori: |  | 5.000,00 | 3.587,27 |
|  |  |  |  |  |
| **34.** | **Mjesni odbor Čara (A212209)** | **90.951,00** | **113.651,00** | **237.892,36** |
|  | Opis radova: radovi na održavanju komunalne infrastrukture, sukladno Programu rada Vijeća mjesnog odbora Čara za 2022. godinu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 90.951,00 | 73.651,00 | 204.080,75 |
|  | - opći izvori: |  | 40.000,00 | 33.011,61 |
|  |  |  |  |  |
| **35.** | **Komunalno uređenje Solina i Dominča (A212219)** | **100.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju komunalne infrastrukture na području Solina i Dominča. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **36.** | **Komunalno uređenje Babine (A212220)** | **80.000,00** | **20.625,00** | **20.625,00** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju komunalne infrastrukture na području Babine. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 80.000,00 | 20.625,00 | 20.625,00 |
|  |  |  |  |  |
| **37.** | **Komunalno uređenje Vrnika (A212221)** | **80.000,00** | **12.065,00** | **12.065,00** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju komunalne infrastrukture na otoku Vrniku. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 80.000,00 | 12.065,00 | 12.065,00 |
|  |  |  |  |  |
| **38.** | **Komunalni projekti po prijedlogu građana (A212223)** | **100.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Korčule (male komunalne akcije) sukladno prijedlozima građana dostavljenim po javnom pozivu. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **39.** | **Sanacija lokve u Račišću (A211924)** | **50.000,00** | **25.500,00** | **25.500,00** |
|  | Opis radova: radovi na interventnom održavanju lokve Lokvica u Račišću. |  |  |  |
|  | Izvori financiranja: |  |  |  |
|  | - komunalna naknada: | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
|  | - ostale tekuće: | 25.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Troškovi održavanja komunalne infrastrukture prema izvoru financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program  (kn) | Izmj. i dop. Programa (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - komunalna naknada: | 3.961.300,00 | 4.373.149,00 | 3.232.512,25 |
| - komunalni doprinos: | 25.000,00 | 0,00 | 730.429,81 |
| - opći izvori: | 275.000,00 | 667.239,00 | 943.114,06 |
| - sufinanciranje građana: | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.725,00 |
| - ostale tekuće potpore: | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - EU - nacionalni fondovi: | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DNŽ tekuće potpore: | 50.000,00 | 91.050,00 | 0,00 |
| - ŽUC kapit. | 0,00 | 132.002,00 | 150.000,00 |
| - kd grad. |  |  | 123.000,00 |
| -MRRFEU | 0,00 | 248.950,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 5.491.300,00 | 5.562.390,00 | 5.195.071,22 |

KLASA: 363-06/23-01/00001

URBROJ: 2117-9-01/01-23-00001

Korčula, 15. lipnja 2023.

GRADONAČELNICA

Nika Silić Maroević, dip. ing. agr.