Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 78. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 5. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 16/21), (dalje u tekstu: Program građenja). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo Izmjene i dopune Programa građenja („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 13/22).

Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izviješće o izvršenju Programa građenja. Izviješće o izvršenju Programa građenja podnosi se zajedno s Izviješćem o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu.

Izvršenje po pojedinim programima

1. Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule (K2110016)

Vrsta komunalne infrastrukture: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

Planirani radovi odnose se isključivo na radove na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila unutar kompletnog projekta. Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine B i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn)) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 153.700,00 | 17.453,00 |  |
| Ukupno: | 153.700,00 | 17.453,00 | 17.453,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - spom. renta: | 153.700,00 | 17.453,00 | 17.453,00 |

1. Gospodarenje otpadom (T211902)

Vrsta komunalne infrastrukture: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine B i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn)) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 400.000,00 | 1.137.191,00 | 1.123.910,72 |
| Ukupno: | 400.000,00 | 1.137.191,00 | 1.123.910,72 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 400.000,00 | 157,035,00 |  |
| - FZZOIEU: |  | 537.131,00 | 537.130,85 |
| - APPRR: |  | 159.105,00 |  |
| - opći: |  | 283.920,00 | 586.779,87 |

1. Održavanje i širenje mreže javne rasvjete (A211912)

Vrsta komunalne infrastrukture: javna rasvjeta.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine A, B, C i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 80.000,00 | 97.544,00 | 138.293,75 |
| Ukupno: | 80.000,00 | 97.544,00 | 138.293,75 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 30.000,00 |  |  |
| - naknada za legalizaciju: | 50.000,00 |  |  |
| - ŽUC kapitalni: |  |  | 115.168,75 |
| - opći: |  | 121.963,00 |  |
| - komunalna naknada: |  | 449,888,00 | 23.125,00 |

1. Modernizacija javne rasvjete (K211906)

Vrsta komunalne infrastrukture: javna rasvjeta.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine A, B, C i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 5.500.000,00 | 5.601.021,00 | 5.601.021,00 |
| Ukupno: | 5.500.000,00 | 5.601.021,00 | 5.601.021,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - kredit: | 5.500.000,00 | 5.600.021,00 | 5.600.021,00 |
| - opći: |  | 1.000,00 | 1.000,00 |

1. Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora (T212004)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Planirani radovi odnose se isključivo na projekte koji se odnose na komunalnu infrastrukturu.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine A, B, C i D.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) | |
| - troškovi izrade projektne dokumentacije: | 170.000,00 | 743.416,00 | 942.573,76 | |
| Ukupno: | 170.000,00 | 743.416,00 | 942.573,76 | |
|  |  |  |  | |
| Izvori financiranja: |  |  |  | |
| - komunalni doprinos: | 105.000,00 | 65.356,00 | 78.476,84 | |
| - naknada za legalizaciju: | 65.000,00 | 32.544 | 22.781,29 | |
| - opći: |  | 7.100,00 | 60.229,74 | |
| - koncesije: |  | 308.390,00 | 391.434,64 |
| - KD Grad: |  | 107.500,00 | 107.500,00 |
| - MRRFEU: |  | 121.050,00 | 0,00 |
| - EU - nacionalni fondovi: |  | 26.476,00 | 247.956,26 |
| - lučka naknada: |  | 75.000,00 | 26.694,99 |
| - sufin. građana: |  |  | 7.500,00 |

1. Otkup zemljišta za gradske projekte (K212005)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine B i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 300.000,00 |  |  |
| - zemljište |  | 37.600,00 | 37.600,00 |
| Ukupno: | 300.000,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - prihodi od prodaje: | 300.000,00 | 37.600,00 | 29.979,03 |
| - opći: |  |  | 7.620,97 |

1. Infrastruktura u GZ Lokva (K212023)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine B i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 2.007.422,37 |
| -intelektualni i materijalni održ. |  | 37.756,00 | 35.050,00 |
|  |  |  |  |
| Ukupno: | 1.200.000,00 | 1.737.756,00 | 2.043.472,37 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 150.000,00 | 1.706,00 |  |
| - prihodi od prodaje: | 200.000,00 | 447.400,00 |  |
| - EU - nacionalni fondovi: | 850.000,00 | 510.000,00 |  |
| -APPRRR: |  | 727.600,00 |  |
| -vodni doprinos: |  | 15.000,00 |  |
| -opći |  | 36.050,00 | 1.946.639,59 |
| -ŽUC kapit.: |  |  | 96.832,78 |

1. Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad (K212014)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta.

Planirani troškovi odnose se isključivo na projekte koji se odnose na komunalnu infrastrukturu.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine A, B, C i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 1.400.000,00 | 322.225,00 | 322.225,00 |
| Ukupno: | 1.400.000,00 | 322.225,00 | 322.225,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 400.000,00 | 0,00 |  |
| - EU - nacionalni fondovi: | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| - kapitalne: |  | 253.390,00 | 191.250,40 |
| - opći: |  | 250,00 | 62.389,60 |
| - koncesije |  | 68.585,00 | 68.585,00 |

1. Šetalište Tina Ujevića (K212015)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupinu D.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | | Izvršeno  (kn) | |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 200.000,00 | | 0,00 | |  | |
| Ukupno: | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | |  | |
| Izvori financiranja: |  | |  | |  | |
| - komunalni doprinos: | 200.000,00 | | 0,00 | |  | |

1. Marmontov put (K212018)

Vrsta komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine C i D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 2.600.000,00 | 385.800,00 |  |
| Ukupno: | 2.600.000,00 | 385.800,00 | 109.356,04 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 390.000,00 |  |  |
| - komunalna naknada: |  | 55.800,00 | 13.356,04 |
| - EU - nacionalni fondovi: | 2.210.000,00 |  |  |
| - MRRFEU: |  | 330.000,00 |  |
| - opći: |  |  | 96.000,00 |

1. Aglomeracije Grada Korčule (K212022)

Vrsta komunalne infrastrukture:nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

Planirane aktivnosti svrstavaju se u skupine A, B i C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno  (kn) |
| - troškovi izrade projektne dokumentacije: | 200.000,00 | 98.531,00 | 242.431,84 |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 800.000,00 |  |  |
| Ukupno: | 1.000.000,00 | 98.531,00 | 242.431,84 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 90.000,00 |  |  |
| - EU - nacionalni fondovi: | 850.000,00 |  |  |
| - naknada za razvoj: |  | 88.531,00 | 211.060,53 |
| - vodni doprinos: | 60.000,00 | 10.000,00 | 20.614,01 |
| - opći: |  |  | 10.757,30 |

1. **Uređenje stare škole Dominče (A212307)**

Vrsta komunalne infrastrukture: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

Planirani troškovi odnose se isključivo radove na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila unutar kompletnog projekta.

Planirana aktivnost svrstava se u skupinu D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 150.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno: | 150.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 50.000,00 |  |  |
| - opći: |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - EU - nacionalni fondovi: | 100.000,00 |  |  |

1. **Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Čari (A212312)**

Vrsta komunalne infrastrukture: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

Planirani troškovi odnose se isključivo radove na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila unutar kompletnog projekta.

Planirana aktivnost svrstava se u skupinu D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno: | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 30.000,00 |  |  |
| - opći: |  | 10.000,00 | 10.000,00 |

1. **Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Račišću (A212313)**

Vrsta komunalne infrastrukture: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

Planirani troškovi odnose se isključivo radove na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila unutar kompletnog projekta.

Planirana aktivnost svrstava se u skupinu D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza troškova: | Program  (kn) | Izmj. i dop. Progr. (kn) | Izvršeno (kn) |
| - troškovi građenja i provedbe nadzora: | 75.000,00 |  |  |
| - izrada projektne dokumentacije |  | 20.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 75.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| - komunalni doprinos: | 75.000,00 |  |  |
| - opći: |  | 20.000,00 |  |

Troškovi građenja komunalne infrastrukture prema izvoru financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program  (kn) | Izmj. i dop. Programa (kn) | Izvršeno  (kn) |
|  |  |  | (kn) |
| - komunalna naknada: | 153.700,00 | 524.847,00 | 36.481,04 |
| - komunalni doprinos: | 2.320.000,00 | 222.391,00 | 78.476,84 |
| - prihodi od prodaje: | 500.000,00 | 485.000,00 | 29.979,03 |
| - naknada za legalizaciju: | 115.000,00 | 32.544,00 | 22.781,29 |
| - MRRFEU: | 600.000,00 | 451.050,00 | 0,00 |
| - EU - nacionalni fondovi: | 5.010.000,00 | 536.476,00 | 247.956,26 |
| - kredit: | 5.500.000,00 | 5.600.021,00 | 5.600.021,00 |
| - vodni doprinos: | 60.000,00 | 25.000,00 | 20.614,01 |
| - opći izvori: | 0,00 | 490.283,00 | 2.791.417,07 |
| - koncesije: | 0,00 | 376.975,00 | 460.019,64 |
| - APPRR: | 0,00 | 886.705,00 | 537.130,85 |
| - KD Grad: | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| - FZZOIEU: | 0,00 | 537.131,00 | 0,00 |
| - kapitalne: | 0,00 | 253.390,00 | 403.251,93 |
| - lučka naknada: | 0,00 | 75.000,00 | 26.694,99 |
| - naknada za razvoj: | 0,00 | 88.531,00 | 211.060,53 |
| - spom. renta: |  |  | 17.453,00 |
| - sufin. građana: |  |  | 7.500,00 |
|  | **14.258.700,00** | **10.692.844,00** | **10.598.337,48** |

KLASA:

URBROJ:

Korčula

GRADONAČELNICA

Nika Silić Maroević, dip. ing. agr.

**Obrazloženje**

Prema članku 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 78. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 4. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Prema članku 74. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20(2) ovo izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 18/20),. Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 13/22),. Ovim izvješćem prikazana je realizacija istog programa za 2022.god.